beidou-bridge MQTT 现场部署与故障排查手册

架构：5G电脑/模拟车 ──MQTT──► 中转机 ──HTTP──► 北斗  |  现场车：LU2606000100  |  版本：2026-07-02

用途：进机房部署中转机（完全无外网）、5G 模拟电脑联调、接真北斗验收。中转机不访问云平台，不需要 .env 云账号。

# 一、架构与验收目标

数据链路：

5G电脑/真车  --MQTT 1010001 (1883, dev/pub/LU2606000100)-->  中转机(Mosquitto+bridge:8080)  --HTTP POST-->  北斗回调

| 段 | 协议 | 谁部署 |
| --- | --- | --- |
| 车 → 中转 | MQTT 1010001 | 5G 电脑 SIMULATE-vehicle.bat 或真车 |
| 中转 → 北斗 | HTTP register + 定时 POST | 中转机 START-bridge.bat |
| 中转 ↔ 云 | 无 | 不需要 |

B1 验收标准：北斗 register 成功；周期性收到 POST；HTTP 响应 code=1000；含 vehicleId=LU2606000100。

# 二、出发前 U 盘必备（有网电脑准备）

| # | 文件 | 说明 | □已拷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | beidou-bridge-site-20260702.zip | MQTT 版部署包（勿用 20260701 旧包） | □ |
| 2 | node-v20 或 v24 *.msi | 中转机 + 5G 电脑装 Node | □ |
| 3 | mosquitto-*-install-windows-x64.exe | 仅中转机安装 MQTT Broker | □ |
| 4 | 本文档 + 给北斗方-接口一页纸.txt | 打印或 U 盘携带 | □ |

不需要：.env、云账号、在中转机 npm install（zip 已含 node_modules）。

# 三、环境信息表（到场填写）

| 项 | 填写 | □ |
| --- | --- | --- |
| 日期 |  | □ |
| 中转机 IP |  | □ |
| 5G 电脑 IP |  | □ |
| 5G 能否 ping 通中转机 | □能 □不能 | □ |
| health | http://____:8080/health | □ |
| register | http://____:8080/api/v1/beidou/callback/register | □ |
| 北斗回调 URL（register Body 的 url） |  | □ |
| 推送 frequency | 4000 ms | □ |
| 北斗联系人 |  | □ |

# 四、阶段 A：5G 模拟电脑部署

## 4.1 拷贝程序

| 步骤 | 操作 | 预期 | □ |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | U 盘文件夹 beidou-bridge-site-20260702 整夹复制到 D:\beidou-bridge | 含 node_modules、dist | □ |
| A2 | 双击 node-v24 或 node-v20 *.msi 安装 Node | 默认下一步 | □ |
| A3 | 关闭并重开 cmd，执行 node -v | 显示 v20+ 或 v24 | □ |
| A4 | cd D:\beidou-bridge 后双击 CHECK-5g-sim.bat | 全部 [OK] | □ |

注意：中转机 Mosquitto 未就绪前，不要运行 SIMULATE-vehicle.bat。

# 五、阶段 B：中转机部署（机房 · 完全无网）

## 5.1 安装 Node.js

| 步骤 | 操作 | 预期 | □ |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | U 盘安装 node *.msi | 安装完成 | □ |
| B2 | cmd: node -v | v20+ 或 v24 | □ |

## 5.2 安装 Mosquitto（必装）

| 步骤 | 操作 | 预期 | □ |
| --- | --- | --- | --- |
| B3 | 安装 mosquitto-*-windows-x64.exe | 默认路径 | □ |
| B4 | 编辑 C:\Program Files\mosquitto\mosquitto.conf 末尾追加两行 | 见下方配置 | □ |
| B5 | services.msc 启动 Mosquitto Broker，设为自动 | 服务运行中 | □ |
| B6 | cmd: netstat -an ¦ findstr :1883 | LISTENING | □ |

mosquitto.conf 末尾追加：

listener 1883 0.0.0.0

allow_anonymous true

## 5.3 部署中转程序

| 步骤 | 操作 | 预期 | □ |
| --- | --- | --- | --- |
| B7 | 复制 beidou-bridge-site-20260702 到 D:\beidou-bridge | 有 dist\main.js | □ |
| B8 | 管理员运行 OPEN-firewall-1883.bat | 防火墙规则已加 | □ |
| B9 | 管理员运行 OPEN-firewall-8080.bat | 北斗可访问 8080 | □ |
| B10 | cmd: ipconfig 记录 IPv4 | 填入第三节环境表 | □ |
| B11 | 双击 CHECK-env.bat | summary FAIL=0 | □ |

# 六、阶段 C：双机 Mock 联调（接北斗前必做）

| 步骤 | 在哪 | 操作 | 成功标志 | □ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 5G 电脑 | ping <中转机IP> | 有回复 | □ |
| C2 | 中转机 | 双击 RUN-mqtt-lab-relay.bat | 开 Mock+bridge 两窗口 | □ |
| C3 | 中转机 | curl http://127.0.0.1:8080/health | mqttConnected:true | □ |
| C4 | 5G 电脑 | set VEHICLE_MQTT_BROKER=mqtt://<中转机IP>:1883 | 环境变量设好 | □ |
| C5 | 5G 电脑 | SIMULATE-vehicle.bat | [sim] MQTT 已连接 | □ |
| C6 | 中转机 bridge | 看日志 | pushed vehicle=LU2606000100 | □ |
| C7 | Mock 北斗窗口 | 看输出 | PUSH #1 #2… | □ |

Mock 通过 = 5G → 中转机 → HTTP 推送 软件链路 OK。

# 七、阶段 D：接真北斗

| 步骤 | 操作 | 说明 | □ |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 关闭 Mock 北斗窗口 | 保留 Mosquitto 服务 | □ |
| D2 | 双击 START-bridge.bat | 窗口勿关 | □ |
| D3 | 北斗 POST register | Body: url+frequency:4000 | □ |
| D4 | 5G 电脑继续 SIMULATE-vehicle.bat | 或真车发 1010001 | □ |
| D5 | 北斗确认 POST + code:1000 | B1 验收 | □ |

发给北斗的 register 示例：

POST http://<中转机IP>:8080/api/v1/beidou/callback/register

Body: {"url":"<北斗回调URL>","frequency":4000}

# 八、日常启动顺序

| 顺序 | 动作 | □ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mosquitto 服务（1883） | □ |
| 2 | START-bridge.bat（8080） | □ |
| 3 | 5G 电脑 SIMULATE 或真车 MQTT | □ |
| 4 | 北斗 register（改 URL 时重做） | □ |

# 九、故障排查（现象 → 原因 → 解决步骤）

## 9.1 网络与 MQTT

| 现象 | 可能原因 | 解决步骤 |
| --- | --- | --- |
| 5G 电脑 SIMULATE 报连接失败 | 网络不通 / 防火墙 / Mosquitto 未起 | ① ping 中转机 IP ② 中转机 netstat 查 1883 ③ 管理员 OPEN-firewall-1883.bat ④ 确认 Mosquitto 服务已启动 |
| health 里 mqttConnected:false | Mosquitto 未运行或 mqtt.yaml 错误 | ① 启动 Mosquitto ② 确认 config\site\mqtt.yaml 为 brokerUrl: mqtt://127.0.0.1:1883 ③ 重启 START-bridge.bat |
| ping 不通中转机 | 5G 模块/网线/网段不对 | ① 确认 5G 与中转机同网段 ② 联系现场网络/集成商 ③ 网络通后再测 SIMULATE |

## 9.2 中转程序

| 现象 | 可能原因 | 解决步骤 |
| --- | --- | --- |
| CHECK-env FAIL=dist 缺失 | zip 不完整或拷错目录 | 重新从 U 盘完整复制 beidou-bridge-site-20260702 文件夹 |
| CHECK-env FAIL=1883 | Mosquitto 未监听 | 按 5.2 节配置并启动服务，netstat 确认 LISTENING |
| START-bridge 一闪退出 | 无 Node 或无 dist | node -v 检查；确认 D:\beidou-bridge\dist\main.js 存在 |
| register 成功但无 PUSH | 无 1010001 上报 | 5G 电脑运行 SIMULATE-vehicle.bat；或真车 MQTT 指向中转机 IP:1883 |
| 日志 no status for vehicle | 15 秒内未收到 MQTT | 检查 Topic 是否为 dev/pub/LU2606000100；clientId 是否为 LU2606000100 |
| PUSH 里 x/y=0 | 坐标字段未上报 | 模拟器/真车应发 position_xyz；config 中 positionMode: map_xy |

## 9.3 北斗 HTTP

| 现象 | 可能原因 | 解决步骤 |
| --- | --- | --- |
| 北斗 register 连不上 | 8080 防火墙或 IP 错 | ① OPEN-firewall-8080.bat ② 北斗侧 ping/curl health ③ 确认 register URL 中 IP 正确 |
| 北斗收不到 POST | register 的 url 错或 bridge 未跑 | ① START-bridge 窗口保持打开 ② 核对 register Body 中 url ③ 看 bridge 是否有 pushed 日志 |
| 北斗返回非 1000 | 北斗侧校验失败 | 把 POST body 给北斗方核对字段；对照 1010001 映射文档 |

## 9.4 常见误区

| 误区 | 正确做法 |
| --- | --- |
| 用 20260701 旧 zip | 必须用 20260702（含 MQTT 代码） |
| 中转机需要 .env 云账号 | MQTT 模式不需要 |
| 在中转机 npm install | zip 已含 node_modules，无网不要 npm |
| 未 Mock 直接接北斗 | 先 RUN-mqtt-lab-relay + SIMULATE 验证双机 |
| QUERY-vehicle.bat 查云 | 无外网无用，看 health 和 bridge 日志 |

# 十、开发机本机预演（可选）

在有网开发机验证程序：cd 到 beidou-bridge 后执行 npm run test:mqtt-lab，应显示 PASS。

本机预演不能代替 5G↔中转机 网络测试，但可确认程序无问题。

# 十一、验收签字

| 阶段 | 日期 | 结果 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5G 电脑 CHECK-5g-sim |  | □通过 □未通过 |  |
| 中转机 CHECK-env |  | □通过 □未通过 |  |
| 双机 Mock PUSH |  | □通过 □未通过 |  |
| 真北斗 register+推送 |  | □通过 □未通过 |  |
| B1 总体 |  | □通过 □未通过 |  |